| 会議名 |  | テスト１ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 |  | テンプレートテスト |  |  |  |
| 日時 | 2026-3-19 |  |  | 場所 | オンライン |
| 参加者 |  | 高松,馬場 |  |  |  |
| 会議資料 |  | デモンストレーションの流れ |  |  |  |
| 目的 |  | ■進捗会議 ☐レビュー会 ☐検討会・打合せ ☐その他（ ） |  |  |  |
| 議事概要 |  |  |  |  |  |
| 決定事項 |  | ＃ | 内容 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |

---

- 前回課題・ToDoの進捗確認

| タスク名 | 変更 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| パフォーマンス最適化/ISSUE-001 | 最新状況 | データベースクエリの最適化が完了し、平均レスポンス時間が40%改善。 |
| セキュリティ強化/ISSUE-002 | 完了 |  |
| データベースクエリの最適化/TODO-001 | 完了 |  |
| キャッシュ機構の設計/TODO-002 | 最新状況 | 80%完了。React Queryの導入が進行中。 |
| セキュリティ監査レポート作成/TODO-003 | 中止 |  |

- 新規TODO(既存課題用)

| TODO名 | Redis キャッシュサーバーの構築 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 親課題名 | フォーマンス最適化/ISSUE-001 |  |  |
| 担当者 | 馬場 | 期日 | 2026-04-10 |
| 内容 | 番環境にRedisを導入し、セッション管理とクエリキャッシュを実装する |  |  |
| 判定対象 | infrastructure/redis-setup.sh |  |  |

| TODO名 | キャッシュ戦略のドキュメント作成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 親課題名 | フォーマンス最適化/ISSUE-001 |  |  |
| 担当者 | 馬場 | 期日 | 2026-04-10 |
| 内容 | キャッシュの有効期限、無効化タイミング、キー設計などをドキュメント化 |  |  |
| 判定対象 | docs/CACHE_STRATEGY.md |  |  |

- 新規課題、TODO

| 課題名 | エクスポート機能の実装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担当者 | 馬場 | 期日 | 2026-04-10 |
| 内容 | ユーザーから課題一覧とToDo一覧をExcel/CSV形式でエクスポートしたいという要望が多数 |  |  |
| 最新状況 |  |  |  |
| 対応方針 | ExcelJS と papaparse を使用して実装 |  |  |

| ToDo名 | Excel エクスポート機能の実装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担当者: | 馬場 | 期限 | 2026-04-10 |
| 内容 | ExcelJSを使用して、課題一覧をExcel形式でエクスポートする機能を実装 |  |  |
| 判定対象 | nextjs-app/lib/export-excel.ts |  |  |

| ToDo名 | CSV エクスポート機能の実装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担当者: | 馬場 | 期限 | 2026-04-20 |
| 内容 | papaparseを使用して、ToDo一覧をCSV形式でエクスポート |  |  |
| 判定対象 | nextjs-app/lib/export-csv.ts |  |  |

| 課題名 | モバイル対応の改善 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担当者 | 馬場 | 期日 | 2026-04-20 |
| 内容 | スマートフォンやタブレットで一部の画面が見づらいという報告 |  |  |
| 最新状況 |  |  |  |
| 対応方針 | レスポンシブデザインを段階的に改善 |  |  |

| ToDo名 | 課題一覧のモバイル対応 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担当者: | 馬場 | 期限 | 2026-04-20 |
| 内容 | 課題一覧画面をスマートフォン向けに最適化。カード型レイアウトに変更 |  |  |
| 判定対象 | 判定対象ファイルを記載 |  |  |

[議事詳細] （敬称略）

**決定事項**

- パフォーマンス改善は順調に進行中

- エクスポート機能は次スプリントで最優先で実装

- モバイル対応は段階的に進める

**次回ミーティング**

日時: 2026年3月26日 14:00-15:00

議題: エクスポート機能の進捗確認、キャッシュ機構の最終確認